}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Jeison Padilla - Alexsander Haase - Sebastián Monsalve |
| --- | --- |
| Rut | - 20.204.774-2 - 27.153.981-9 - 21.453.424-K |
| Carrera | ría Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FarmaStock Assist |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | las áreas de desempeño que abarcara el proyecto incluyen: la programación del sistema para cesfam con 2 vistas usuario y administrador la creación y levantamiento de la BD llenado de documentación técnica para el desarrollo del proyecto |
| Competencias | Realización de documentación para la gestión del proyecto. Programar una solución de software en formato web y cumplimiento de los objetivos. Desarrollo de modelo y programación de Base de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | 1. Definición del Problema que Busca Solucionar el Proyecto En la atención primaria de salud pública chilena (específicamente en Centros de Salud Familiar, CESFAM), la entrega de medicamentos enfrenta frecuentemente quiebres de stock no comunicados a tiempo, asimetría de información y tiempos de espera prolongados en sala de farmacia. Los pacientes en su mayoría personas mayores y pacientes con patologías crónicas (programa GES / Cardiovascular) deben trasladarse de forma presencial y realizar largas filas sin la certeza de si su receta prescrita cuenta con disponibilidad inmediata de fármacos. Paralelamente, el equipo de farmacia y químicos farmacéuticos carece de herramientas ligeras e interoperables en tiempo real que les permitan anticipar la demanda diaria, gestionar quiebres de stock de manera proactiva y emitir turnos de retiro digital para evitar aglomeraciones. 2. Relevancia para el Campo Laboral de la Carrera La transformación digital en el sector de la salud pública es uno de los desafíos más críticos y de mayor demanda en la Ingeniería de Software y la Ciencia de Datos: - Interoperabilidad e integración de sistemas: Resolver la falta de comunicación entre bases de datos clínicas y módulos de cara al usuario aplicando arquitecturas modernas (como el modelo 4+1, APIs REST y control de acceso seguro mediante JWT y Row Level Security). - Eficiencia operacional y trazabilidad: Demuestra la capacidad técnica de los ingenieros para diseñar sistemas transaccionales que gestionen inventarios críticos, generen métricas operativas (KPIs) y automaticen notificaciones multicanal (SMS/Email), cumpliendo con los estándares de privacidad y seguridad de datos sensibles (Ley N° 20.584 y Ley N° 19.628). 3. Contexto de Ubicación y Características del Entorno - Ubicación: Comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, Chile; situado en el CESFAM San Gerónimo (dependiente de la Corporación Municipal de Salud y Educación). - Características del Entorno: La comuna de Puente Alto es la más poblada del país y cuenta con una alta densidad de usuarios inscritos en el sistema público de salud (FONASA). Los CESFAM atienden diariamente a cientos de pacientes con alta recurrencia de tratamientos mensuales. El entorno físico se caracteriza por salas de espera saturadas en horarios pico y una alta carga administrativa para el personal técnico y farmacéutico. 4. Población Afectada e Impactada - Pacientes y Tutores: Afecta principalmente a adultos mayores y pacientes crónicos con movilidad reducida o recursos limitados, quienes incurren en pérdidas de tiempo y costo de transporte al acudir al centro de salud para encontrarse con stock faltante. - Personal de Salud (Químicos Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia): Enfrentan sobrecarga laboral, tensión en el mesón de atención por la frustración de los pacientes ante los quiebres de stock y falta de visibilidad analítica sobre las mermas o patrones de consumo. 5. Aporte de Valor Social y Laboral del Proyecto (FarmaStock Assist) - Aporte Social y Sanitario: Otorga certidumbre y dignidad en la atención al permitir que el paciente consulte desde cualquier dispositivo móvil la disponibilidad de sus fármacos con su RUT antes de salir de su hogar, facilitando además la obtención de un turno digital de retiro prioritario. - Aporte Organizacional e Institucional: Proporciona al CESFAM un panel de control con semaforización de stock crítico en tiempo real, alertas tempranas de desabastecimiento y reportabilidad auditable para optimizar compras y reposiciones. - Aporte Profesional/Técnico: Provee una solución de software escalable, modular (aplicación de cara al paciente y plataforma administrativa desacoplada) y de costo eficiente, demostrando cómo la ingeniería de software aplicada resuelve problemas reales de alto impacto comunitario. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo del Proyecto Desarrollar la plataforma web FarmaStock Assist para optimizar la entrega de medicamentos y la gestión de inventario crítico en el CESFAM San Gerónimo, reduciendo traslados innecesarios y tiempos de espera en farmacia mediante la consulta remota de disponibilidad por RUT. Descripción y Abordaje de la Solución El proyecto aborda la problemática mediante dos aplicaciones web complementarias desarrolladas en un plazo de 118 días: - Aplicación Paciente y Sala: Permite al usuario consultar desde su teléfono móvil si sus fármacos prescritos están en stock antes de ir al centro de salud y emitir un turno digital para retiro programado. - Dashboard y Mantenedores (Personal de Farmacia): Entrega a los químicos farmacéuticos un panel con semaforización de stock crítico en tiempo real, alertas de quiebre de inventario y mantenedores maestros para administrar fármacos, bodegas y reportes de consumo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Relación del Proyecto APT con el Perfil de Egreso El proyecto FarmaStock Assist se vincula directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería de Software, ya que abarca el ciclo de vida completo de un producto digital: desde el levantamiento formal de requerimientos y el diseño arquitectónico, hasta la implementación técnica, aseguramiento de la calidad (QA), seguridad de la información y despliegue continuo en la nube. Frente a la problemática de asimetría de información y quiebres de stock en el CESFAM San Gerónimo, el proyecto demanda competencias profesionales avanzadas para construir una solución desacoplada, escalable y mantenible que resuelva un problema real de salud pública mediante estándares de la industria. Pertinencia y Aplicación de las Competencias Clave - 1. Arquitectura y Modelado de Software (Modelo de Vistas 4+1) - Cómo se aplica: Para independizar la interfaz pública de consulta por RUT de la plataforma administrativa y analítica, es indispensable estructurar una arquitectura modular desacoplada. - Por qué es necesaria: Permite definir capas claras (lógica de negocio, persistencia y vistas), asegurando que el sistema soporte alta concurrencia de consultas de pacientes sin degradar el rendimiento del módulo de inventario de farmacia. - 2. Modelamiento y Gestión de Bases de Datos con Seguridad Avanzada - Cómo se aplica: Diseño e implementación del modelo relacional en PostgreSQL/Supabase, configurando scripts de tablas, procedimientos almacenados y políticas estrictas de control de acceso (Row Level Security - RLS). - Por qué es necesaria: Al gestionar información médica y recetas sensibles protegidas por la Ley N° 20.584 y Ley N° 19.628, esta competencia garantiza la integridad referencial, la trazabilidad del stock en tiempo real y la confidencialidad de los datos del paciente mediante autenticación segura (JWT). - 3. Desarrollo Full Stack e Integración de Servicios (APIs REST) - Cómo se aplica: Construcción de interfaces responsive y accesibles para dispositivos móviles, dashboards analíticos con semaforización de KPIs para los Químicos Farmacéuticos, y la integración de servicios de mensajería externa (SMS/Email vía Twilio/Resend). - Por qué es necesaria: Conecta la base de datos clínica con la experiencia de usuario final, permitiendo que la información de inventario se traduzca en una interacción fluida y en notificaciones automáticas para reducir las filas en el mesón de atención. - 4. Aseguramiento de Calidad de Software (QA, Testing y Validación en Terreno) - Cómo se aplica: Elaboración y ejecución de matrices de pruebas funcionales, de integración y de usabilidad con personal y usuarios reales del CESFAM. - Por qué es necesaria: Asegura que la aplicación opere sin defectos críticos en producción, validando que el algoritmo de semaforización y la emisión de turnos digitales funcionen de manera consistente antes de la marcha blanca. - 5. Gestión de Proyectos de Software y Estimación de Esfuerzo - Cómo se aplica: Planificación técnica mediante la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de 118 días, balance de 1.596 horas hombre entre 5 roles técnicos y costo financiero riguroso. - Por qué es necesaria: Capacita al egresado para liderar y dimensionar proyectos de tecnología con viabilidad económica, administrando plazos, riesgos y recursos con metodologías ágiles y estándares de gestión profesional. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales están orientados al desarrollo práctico de sistemas informáticos, abarcando el diseño de interfaces, la lógica de programación, el modelado y gestión de bases de datos y la integración de servicios web. Nos motiva aplicar la teoría en soluciones de software tangibles y funcionales que resuelvan problemas operativos concretos mediante tecnología accesible. En el proyecto FarmaStock Assist, estos intereses se ven reflejados directamente en cada etapa del desarrollo: - Diseño y Usabilidad: En la creación de maquetas y prototipos adaptativos pensados para facilitar la navegación tanto de pacientes en dispositivos móviles como del personal de salud en terminales de escritorio. - Funcionalidad y Lógica de Negocio: En la programación de los módulos de consulta por RUT, la emisión de turnos digitales y la semaforización en tiempo real del stock crítico. - Bases de Datos y Seguridad: En el diseño de esquemas relacionales normalizados y la aplicación de políticas de seguridad para gestionar recetas e inventario de manera confiable. Desarrollar este proyecto representa una experiencia muy cercana a la realidad laboral que enfrentaremos tras titularse. Nos permite simular un entorno de trabajo formal, coordinando roles de ingeniería, gestionando plazos y recursos en equipo, y resolviendo desafíos técnicos reales del sector público de salud, lo que contribuye de forma directa a nuestra preparación y madurez profesional como futuros ingenieros de software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justificación de Factibilidad del Proyecto APT El desarrollo de FarmaStock Assist es completamente viable de ejecutar considerando los plazos académicos, los recursos materiales y las estrategias para abordar el contexto operativo: - Tiempo y Planificación Académica: El proyecto se enmarca en la duración del semestre (del 10 de agosto al 12 de diciembre), contando con un margen de 17 a 18 semanas de ejecución. Si bien la asignatura contempla sesiones presenciales breves de retroalimentación semanal (20 minutos), el equipo sostiene un ritmo de trabajo distribuido a lo largo de toda la semana para cumplir con las metas semanales y los hitos de la EDT de 118 días. - Recursos Materiales Requeridos: La infraestructura física necesaria es accesible y de bajo costo, requiriendo únicamente computadores de escritorio y notebooks con conexión a internet para cada integrante, sumado a plataformas en la nube gratuitas o de nivel educativo (GitHub, Supabase, Vercel y Figma) para el desarrollo, control de versiones y pruebas de la aplicación. - Factores Externos que Facilitan el Desarrollo: Disponemos de contactos cercanos y redes de apoyo en las áreas de salud pública e informática, lo que permite resolver dudas prácticas sobre la dinámica diaria de las farmacias de atención primaria. Asimismo, la amplia disponibilidad actual de documentación técnica, estándares web y herramientas cloud agiliza el levantamiento de información y la construcción del software. - Factores Externos que Dificultan el Desarrollo y Mitigación: El principal obstáculo es la curva de aprendizaje inicial respecto al funcionamiento interno, la normativa y los flujos clínicos de un CESFAM. Esto se mitiga mediante una investigación documental intensiva en las primeras fases del proyecto, la revisión de guías ministeriales de entrega de fármacos y la validación temprana de requerimientos y maquetas con profesionales del área de la salud. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar la plataforma web FarmaStock Assist para optimizar la gestión de inventario farmacéutico y el acceso a la información de recetas en el CESFAM San Gerónimo, permitiendo la consulta remota de disponibilidad de medicamentos por RUT, la emisión de turnos digitales y el monitoreo de stock crítico en tiempo real para reducir los tiempos de espera y la incertidumbre de los pacientes crónicos durante el segundo semestre de 2026. Criterios de Contraste y Medición al Cierre del Proyecto: Para verificar el cumplimiento de este objetivo general al término del proceso, el resultado se contrastará contra los siguientes parámetros planificados: - Disponibilidad de la Solución: Puesta en marcha de las dos aplicaciones desacopladas (módulo adaptativo de consulta para pacientes y dashboard analítico con mantenedores para el personal de farmacia) desplegadas y operativas en la nube. - Reducción de Asimetría de Información: Validación funcional del flujo de consulta por RUT, verificando que el paciente visualice con exactitud el estado de sus prescripciones (disponible o quiebre de stock) antes de acudir al centro. - Monitoreo Operacional: Comprobación del sistema de semaforización en tiempo real en el panel de los Químicos Farmacéuticos, confirmando la generación de alertas tempranas ante umbrales mínimos de reposición. - Cumplimiento de Plazos y Alcance: Entrega del sistema dentro del marco de 118 días de ejecución y cobertura de las historias de usuario planificadas sin deuda técnica crítica. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Objetivos Específicos - Levantamiento y Análisis: Levantar requerimientos funcionales y normativos de entrega de fármacos en APS para estructurar el documento ERS y el modelo de datos relacional. - Diseño UI/UX y Arquitectura: Diseñar prototipos adaptativos en Figma y la arquitectura desacoplada (Modelo 4+1) para separar la vista del paciente de la administración. - Desarrollo Frontend y Backend: Programar el módulo de consulta por RUT con turno digital y el panel administrativo con semaforización de stock crítico y control de acceso (RBAC/RLS). - Interoperabilidad y Reportes: Integrar APIs REST de mensajería (SMS/Email) y generar reportes analíticos de consumo en PDF/Excel para el personal farmacéutico. - Aseguramiento de Calidad: Ejecutar pruebas de usabilidad, integración y rendimiento para garantizar cero defectos críticos antes del despliegue en la nube. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Abordaje y Metodología de Trabajo El proyecto se abordará mediante un enfoque híbrido. Se utiliza un marco de gestión predictivo (estructurado en 5 fases secuenciales según la EDT de 118 días para el control estricto de plazos, costos y entregables formales), complementado con Scrum adaptado en sprints quincenales durante el ciclo de desarrollo y pruebas. Esta combinación permite asegurar entregas funcionales iterativas para validar la consulta por RUT y la gestión de inventario antes de la puesta en marcha final, manteniendo la gobernanza documental exigida. Roles, Funciones y Responsabilidades del Equipo Integrante / Rol; Funciones Principales; Responsabilidades Clave. Jefe de Proyecto (JP); Planificación, control de cronograma y gestión de riesgos.; Seguimiento de la EDT, coordinación de reuniones semanales y elaboración del Acta y documentación de cierre.. Analista Programador (AP); Desarrollo frontend y backend de los módulos del sistema.; Lógica de consulta por RUT, emisión de turnos digitales, consumo de APIs y codificación de las reglas de negocio.. Administrador de Base de Datos (DBA); Modelado, persistencia y seguridad de los datos.; Diseño del esquema relacional en PostgreSQL/Supabase, políticas de seguridad (RLS) y trazabilidad de inventarios.. Asegurador de Calidad (QA); Control de calidad y validación de software.; Diseño y ejecución del plan de pruebas (unitarias, integración y usabilidad) y verificación de criterios de aceptación del ERS.. Diseñador UI/UX; Diseño de experiencia e interfaces de usuario.; Elaboración del sistema de diseño, prototipos navegables en Figma para móviles y escritorio, y pruebas de accesibilidad..

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de Evidencia | Nombre de la Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición del Proyecto APT | Documento base que delimita la problemática del CESFAM, contexto de salud y valor esperado. | Establecer el marco conceptual y los objetivos de negocio que orientan la solución. |
| Avance | Acta de Constitución | Documento formal de inicio que define objetivos, alcance preliminar, presupuesto ($37.402.000 CLP) y gobernanza. | Formalizar la aprobación del proyecto y comprometer la dedicación de recursos de los 5 roles. |
| Avance | ERS (IEEE 830 / ISO 29148) | Especificación formal de requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio del sistema. | Definir el contrato funcional técnico entre los requerimientos clínicos y el desarrollo del software. |
| Avance | Carta Gantt y Matriz EDT | Desglose estructurado del trabajo en 5 fases, 118 días de ejecución y asignación de 1.596 HH por rol. | Monitorear el cumplimiento temporal de hitos, dependencias y esfuerzo para mitigar desviaciones. |
| Avance | Casos de Uso Extendidos | Especificación detallada de flujos principales, alternativos y de excepción entre actores (Paciente, Q.F., Admin) y el sistema. | Modelar el comportamiento operacional del software ante escenarios como quiebres de stock o validación de RUT. |
| Avance | Prototipos UI/UX (Mockups) | Maquetas navegables e interfaces responsive (móvil y escritorio) desarrolladas en Figma. | Validar la experiencia de usuario y accesibilidad antes de la codificación en frontend. |
| Avance | Documento de Arquitectura (DAS) | Especificación arquitectónica bajo el Modelo de Vistas 4+1, detallando componentes y despliegue en la nube. | Garantizar la escalabilidad, desacoplamiento y atributos de calidad del sistema. |
| Avance | Modelo de Procesos TO-BE (BPMN) | Diagrama formal del flujo optimizado de dispensación de medicamentos y emisión de turnos. | Demostrar la reducción de tiempos de espera y eliminación de cuellos de botella en el CESFAM. |
| Avance | Diccionario de Datos | Catálogo técnico que define entidades, atributos, tipos de datos, restricciones y relaciones del sistema. | Asegurar consistencia conceptual entre el modelo de base de datos y la capa de desarrollo. |
| Avance | Modelo Entidad-Relación (DER) | Esquema conceptual y lógico de la base de datos relacional para stock, recetas y trazabilidad. | Estructurar la persistencia de datos garantizando integridad referencial y normalización. |
| Avance | Scripts DDL y Seguridad (PostgreSQL) | Scripts de creación de tablas, índices y políticas de seguridad a nivel de filas (Row Level Security - RLS). | Implementar la estructura física de base de datos en Supabase resguardando datos sensibles de salud. |
| Avance | Procedimientos y Funciones SQL | Funciones almacenadas y triggers para cálculo de stock crítico y validación transaccional. | Optimizar el rendimiento y la lógica transaccional directamente en el motor de base de datos. |
| Avance | Prototipo Funcional de Avance | Despliegue inicial de la aplicación paciente (consulta por RUT) y autenticación básica. | Validar tempranamente la integración técnica entre frontend, backend y base de datos. |
| Final | Software Implementado (Release 100%) | Código fuente desplegado y operativo en la nube con todos los requerimientos y mantenedores cubiertos. | Proveer la solución tecnológica terminada y funcional para su uso en el CESFAM. |
| Final | Plan e Informe de Pruebas (QA) | Matriz y registro de ejecución de pruebas unitarias, de integración, seguridad y usabilidad. | Certificar la calidad técnica, ausencia de defectos bloqueantes y cumplimiento de criterios de aceptación. |
| Final | Matriz de Control de Cambios | Registro trazable de ajustes de alcance o técnicos gestionados durante las fases del proyecto. | Evitar desvíos de alcance (scope creep) y documentar la evolución del producto. |
| Final | Matriz de Verificación de Alcance | Cuadro comparativo entre los requerimientos del ERS y las funcionalidades entregadas en producción. | Evidenciar ante la comisión el cumplimiento contractual del 100% de los compromisos adquiridos. |
| Final | Manual de Usuario y Operaciones | Guía ilustrada con instrucciones de uso para pacientes y procedimientos operativos para el personal de salud. | Facilitar la adopción de la plataforma y garantizar la autonomía operativa en el centro de salud. |
| Final | Informe de Cierre de Proyecto | Balance consolidado de cronograma, costos reales, lecciones aprendidas y transferencias operativas. | Formalizar la culminación académica del ciclo de vida del proyecto según estándares de gestión. |
| Final | Presentación y Defensa de Título | Material visual y estructura de defensa ante la comisión evaluadora del Portafolio APT. | Demostrar el dominio de las competencias profesionales del perfil de egreso en ingeniería de software. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

### Plan de Trabajo Proyecto APT

| Competencia o Unidades | Nombre de Actividad / Tarea | Descripción de la Actividad / Tarea | Recursos | Duración | Responsable(s) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto APT | Definición del Proyecto APT | Delimitar la problemática del CESFAM, contexto de salud y objetivos del sistema. | PC, Docs, Guía de Portafolio | 10-08 al 17-08 | Todo el equipo | Facilita alinear el alcance general antes del levantamiento técnico. |
| Gestión de Proyectos | Acta de Constitución | Elaborar el acta formal con objetivos, hitos, presupuesto ($37.402.000) y gobernanza. | PC, Google Docs, Plantilla PMBOK | 18-08 al 24-08 | Jeison | Formaliza el inicio oficial y la asignación de recursos entre los 5 roles. |
| Ingeniería de Requisitos | Plantilla y Captura de Requerimientos | Levantar necesidades funcionales y no funcionales del proceso de entrega de fármacos. | PC, Formularios, Guías APS | 18-08 al 24-08 | Sebastián | Permite clasificar la consulta por RUT y la gestión interna de recetas. |
| Ingeniería de Software | Especificación ERS (IEEE 830) | Redactar el documento formal de especificación con reglas de negocio y alcances. | PC, Google Docs, Estándar IEEE 830 | 28-08 al 01-09 | Todo el equipo | Establece el contrato funcional para el diseño y posterior codificación. |
| Diseño UI/UX | Prototipado y Mockups | Diseñar maquetas navegables responsive (móvil y escritorio) para paciente y personal. | PC, Internet, Figma | 28-08 al 01-09 | Alexsander | Permite validar la experiencia de usuario y accesibilidad previo al desarrollo. |
| Gestión de Proyectos | Carta Gantt y Matriz EDT | Construir el cronograma en 5 fases, 118 días y distribución de 1.596 HH por rol. | PC, Google Sheets / Excel | 25-08 al 01-09 | Jeison | Fija las dependencias temporales y previene desviaciones de cronograma. |
| Modelado de Sistemas | Casos de Uso Extendidos | Especificar escenarios principales, alternativos y de excepción con actores del CESFAM. | PC, Plantilla RUP / UML | 04-09 al 08-09 | Alexsander | Modela interacciones críticas como quiebres de stock o validación de RUT. |
| Arquitectura de Software | Documento DAS (Modelo 4+1) | Definir vistas lógica, de desarrollo, procesos y física bajo arquitectura desacoplada. | PC, Herramientas de diagramación | 11-09 al 15-09 | Alexsander y Jeison | Garantiza escalabilidad, seguridad (RLS) y desacoplamiento de componentes. |
| Modelado de Procesos | Proceso de Negocio TO-BE | Diseñar el flujo futuro de dispensación de medicamentos y emisión de turno digital. | PC, Bizagi Modeler | 18-09 al 22-09 | Alexsander | Evidencia la reducción de tiempos de espera respecto al flujo manual actual. |
| Gestión de Datos | Diccionario de Datos | Especificar definiciones técnicas, tipos de datos, llaves y restricciones del sistema. | PC, Google Docs, Diagramas | 25-09 al 29-09 | Sebastián | Asegura coherencia entre las entidades del negocio y el modelo físico. |
| Proyecto APT | Informe de Avance APT | Consolidar la documentación técnica y diseño preliminar para entrega evaluativa. | PC, Google Docs, Drive | 25-09 al 29-09 | Todo el equipo | Reúne las evidencias intermedias exigidas para el hito de avance. |
| Proyecto APT | Retroalimentación de Avance | Incorporar observaciones del docente guía a la documentación de diseño y alcance. | PC, Pauta de corrección | 02-10 al 03-10 | Todo el equipo | Ajusta los requerimientos previo a la fase intensiva de desarrollo. |
| Bases de Datos | Modelo BD y Scripts DDL/DML | Diseñar DER relacional, tablas, vistas, triggers y políticas RLS en base de datos. | PC, PostgreSQL / Supabase | 04-10 al 10-10 | Sebastián | Prepara el motor de persistencia asegurando confidencialidad de datos clínicos. |
| Programación | Construcción del Sistema (Sprints) | Programar módulo paciente (RUT), turnos, semaforización de stock y mantenedores. | PC, VS Code, Stack Web, APIs REST | 09-10 al 17-11 | Alexsander ySebastián | Implementa el software completo conforme a las especificaciones del ERS. |
| Calidad de Software | Plan y Ejecución de Pruebas (QA) | Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales, de integración y validación en terreno. | PC, Planilla QA, Dispositivo móvil | 20-11 al 22-11 | Alexsander | Certifica la ausencia de defectos críticos antes del despliegue productivo. |
| Gestión de Calidad | Matriz de Control de Cambios | Registrar y categorizar variaciones técnicas o de alcance surgidas en el desarrollo. | PC, Planilla de seguimiento | 22-11 al 24-11 | Alexsander | Mantiene la trazabilidad y control frente a cambios de requerimientos. |
| Gestión de Proyectos | Verificación del Alcance | Contrastar la matriz ERS contra los entregables de software operativos al 100%. | PC, Matriz de trazabilidad | 27-11 al 29-11 | Alexsander y Jeison | Comprueba formalmente el cumplimiento de todos los requerimientos pactados. |
| Soporte y Operaciones | Manuales de Usuario y Técnico | Elaborar guías paso a paso para pacientes y procedimientos para químicos farmacéuticos. | PC, Google Docs, Capturas | 28-11 al 07-12 | Jeison | Facilita la adopción del sistema por parte de la comunidad y funcionarios. |
| Gestión de Proyectos | Informe y Acta de Cierre | Consolidar lecciones aprendidas, balance de recursos y formalización del cierre. | PC, Google Docs | 29-11 al 08-12 | Jeison | Da por finalizado formalmente el ciclo de vida del proyecto según estándares. |
| Proyecto APT | Presentación y Defensa Final APT | Preparar material de soporte y presentación ejecutiva para la comisión evaluadora. | PC, Slides, Prototipo funcional | 29-11 al 30-11 | Todo el equipo | Sintetiza el proyecto para demostrar el dominio de las competencias de egreso. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| definición de proyecto ATP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de constitución del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Acta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de Usos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento arquitectura DAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de proceso de negocios To-Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación modelo base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de tablas base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de consultas PL/SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo 100% del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |